Приложение № 3

к муниципальной программе

Богословского сельского поселения Омского муниципального района

Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2024 годы»

Подпрограмма

«Поддержка дорожного хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы Богословского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы | Развитие социально-экономического потенциала Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2024 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Поддержка дорожного хозяйства на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2024 годы |
| Наименование структурных подразделений администрации, являющихся соисполнителем муниципальной программы | МКУ Хозяйственное управление «Богословское» |
| Наименование структурных подразделений администрации, являющихся исполнителями муниципальной программы | Администрация Богословского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие автомобильных дорог, находящихся в собственности Богословского сельского поселения |
| Задача подпрограммы | Организация ремонта автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в границах Богословского сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы и (или) ведомственных целевых программ | Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Площадь автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения, в отношении которых произведен капитальный, текущий (ямочный) ремонт (тыс. кв. м.); Степень исполнения расходных обязательств. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 52 924 404,62 рублей, в том числе: в 2014 году – 2 001 052,12 рублей; в 2015 году – 1 857 348,56 рублей; в 2016 году – 4 236 310,40 рублей; в 2017 году – 9 936 654,88 рублей; в 2018 году – 4 077 337,70 рублей; в 2019 году – 7 489 283,59 рублей; в 2020 году – 5 514 367 06 рублей; в 2021 году – 5 167 280,31 рублей; в 2022 году – 4 084 200,00 рублей; в 2023 году – 4 185 040,00 рублей; в 2024 году – 4 375 530,00 рублей. Из общего объема расхода бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 46 908 429,88 рублей, в том числе: в 2014 году – 2 001 052,12 рублей; в 2015 году – 0,00 рублей; в 2016 году – 4 236 310,40 рублей; в 2017 году – 5 778 028,70 рублей; в 2018 году – 4 077 337,70 рублей; в 2019 году – 7 489 283,59 рублей; в 2020 году – 5 514 367,06 рублей; в 2021 году – 5 167 280,31 рублей; в 2022 году – 4 084 200,00 рублей; в 2023 году – 4 185 040,00 рублей; в 2024 году – 4 375 530,00 рублей. Из общего объема расхода бюджета поселения за счет целевых средств Областного бюджета составят 6 015 974,74 рублей. Из общего объема расходы бюджета поселения за счет переходящего остатка составят 3 738 694,01 рублей, в том числе: в 2014 году – 0,00 рублей; в 2015 году – 0,00 рублей; в 2016 году – 0,00 рублей; в 2017 году – 1 691 014,50 рублей; в 2018 году – 337 956,68 рублей; в 2019 году - 1 593 636,75 рублей; в 2020 году – 116 086,08 рублей; в 2021 году - 0,00 рублей; в 2022году – 0,00 рублей; в 2023 году – 0,00 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Проведение к 20243 году капитального, текущего (ямочного) ремонта автомобильных дорог поселения в объеме 143,19 тыс. кв. м; - Исполнение расходных обязательств Администрации Богословского сельского поселения в размере 100 процентов. |

- Сущность решаемых подпрограммой проблем

Автомобильные и внутрипоселковые дороги общего пользования являются важнейшей составной частью инженерной инфраструктуры Богословского сельского поселения. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния улиц и внутрипоселековых дорог во многом зависит качество жизни населения.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно - климатических условий, возникла необходимость в проведении  ремонта дорог с твердым типом покрытия и замены части грунтовых дорог на переходный тип покрытия.

Ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами  покрытий являются износ,  выбоины и т. д.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту,  и напрямую зависит от объемов финансирования.

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

- С целью осуществления комплексного подхода к решению вопросов по содержанию автомобильных дорог общего пользования в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии разработана подпрограмма.

- 2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение и развитие автомобильных дорог, находящихся в собственности Богословского сельского поселения.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующей задачи:

Организация ремонта автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в границах Богословского сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2024 годов.

4. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы

Основным мероприятием муниципальной программы является:

- содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения;

- повышение безопасности дорожного движения в границах  Богословского сельского поселения.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов

Для достижения цели и выполнения задач подпрограммы определены целевые индикаторы и их значения, согласно приложению к подпрограмме.

Расчет целевых индикаторов осуществляется после завершения реализации подпрограммы.

Основное мероприятие:

Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

1. Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Магистральная в с. Ульяновка;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. Богословка;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Нижняя в с. Богословка;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Новомосковка;

2. Содержание автомобильных дорог.

Основное мероприятие:

Повышение безопасности дорожного движения в границах Богословского сельского поселения.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

1. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения.

6. Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 52 924 404,62 рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 001 052,12 рублей;

в 2015 году – 1 857 348,56 рублей;

в 2016 году – 4 236 310,40 рублей;

в 2017 году – 9 936 654,88 рублей;

в 2018 году – 4 077 337,70 рублей;

в 2019 году – 7 489 283,59 рублей;

в 2020 году – 5 514 367 06 рублей;

в 2021 году – 5 167 280,31 рублей;

в 2022 году – 4 084 200,00 рублей;

в 2023 году – 4 185 040,00 рублей;

в 2024 году – 4 375 530,00 рублей.

Из общего объема расхода бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 46 908 429,88  рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 001 052,12 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 4 236 310,40 рублей;

в 2017 году – 5 778 028,70 рублей;

в 2018 году – 4 077 337,70 рублей;

в 2019 году – 7 489 283,59 рублей;

в 2020 году – 5 514 367,06 рублей;

в 2021 году – 5 167 280,31 рублей;

в 2022 году – 4 084 200,00 рублей;

в 2023 году – 4 185 040,00 рублей;

в 2024 году – 4 375 530,00 рублей.

Из общего объема расхода бюджета поселения за счет целевых средств областного бюджета составят 6 015 974,74 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет переходящего остатка  составят 3 738 694,01 рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 1 691 014,50 рублей;

в 2018 году – 337 956,68 рублей;

в 2019 году  - 1 593 636,75 рублей;

в 2020 году – 116 086,08 рублей;

в 2021 году - 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидаются позитивные изменения в создании условий для устойчивого функционирования дорожного хозяйства в Богословского сельском поселении.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2024 году обеспечить:

- проведение к 2024 году капитального, текущего (ямочного)  ремонта  автомобильных дорог поселения в объеме 143,19 тыс. кв. м;

- исполнение расходных обязательств Администрации Богословского сельского поселения в размере 100 процентов.

8. Система управления реализации подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы являются:

-   Заместитель Главы сельского поселения – оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

-   Директор МКУ «Хозяйственное управление Богословское» за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации подпрограммы;

-  Главный бухгалтер МКУ «Хозяйственное управление Богословское» – за формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы.